**PLANNING REPORT – STUDENT #1**

**Group:** L3-D01

**Repository**: <https://github.com/adrrf/acme-life-long-learning>

***Student #1:***

**UVUS**: manvazmar3

**Name**: Vázquez Martín, Manuel

**Roles**: Developer, Tester

**Email**: manvazmar3@alum.us.es

***Student #2:***

**UVUS**: angmunpri

**Name**: Muñoz Prieto, Ángel

**Roles**: Developer, Analyst

**Email**: angmunpri@alum.us.es

***Student #3:***

**UVUS**: adrromflo

**Name**: Romero Flores, Adrián

**Roles**: Developer, Manager

**Email**: adrromflo@alum.us.es

***Student #4:***

**UVUS**: jorromlim

**Name**: Romero Limón, Jorge

**Roles**: Developer

**Email**: jorromlim@alum.us.es

***Student #5:***

**UVUS**: alematcap

**Name**: Mateo Capilla, Alejandro

**Roles**: Developer

**Email**: alematcap@alum.us.es

**Date**: Sevilla a 16 de febrero de 2023

[Introducción 3](#_Toc127532216)

[Contenido 4](#_Toc127532217)

[Bibliografía 5](#_Toc127532218)

# Introducción

Este informe recogerá el listado de tareas realizadas por el alumno *Manuel Vázquez Martín* perteneciente al grupo *Acme L3* durante el desarrollo del proyecto. Se mostrarán, a parte de las tareas nombradas, el tiempo estimado de realización de cada uno, así como el presupuesto establecido a partir del tiempo ya mencionado, el coste del personal y los costes de amortización. También aparecerán los datos reales de tiempo y costes empleados en comparación a los valores estimados.

# Contenido

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TÍTULO  DE TAREA | COSTE PERSONAL | TIEMPO ESTIMADO | COSTE ESTIMADO | TIEMPO REAL | COSTE REAL |
| MF - 04 – Lecturer role | 20€/h | 00:10:00 | 3.33€ | 00:06:26 | 2.10€ |
| MF – 05 –  Course entity | 20€/h | 00:30:00 | 10€ | 00:40:00 | 13.33€ |
| MF – 06 –  Lecture entity | 20€/h | 00:30:00 | 10€ | 00:40:00 | 13.33€ |
| MF – 07 – Lecturer dashboards | 20€/h | 00:30:00 | 10€ | 00:22:25 | 26.70€ |
| MF – 08 –  Data Test | 20€/h | 02:00:00 | 40€ | 03:40:00 | 73.33€ |

# Bibliografía

No procede.