PLANNING REPORT – ANGMUNPRI #2

**Group:** L3-D01

**Repository**: <https://github.com/adrrf/acme-life-long-learning>

## Student #1: Student #2:

**UVUS**: manvazmar3 **UVUS**: angmunpri

**Name**: Vázquez Martín, Manuel **Name**: Muñoz Prieto, Ángel

**Roles**: Developer **Roles**: Developer, Analyst

**Email**: [manvazmar3@alum.us.es](mailto:manvazmar3@alum.us.es) **Email**: [angmunpri@alum.us.es](mailto:angmunpri@alum.us.es)

## Student #3: Student #4:

**UVUS**: adrromflo **UVUS**: jorromlim

**Name**: Romero Flores, Adrián **Name**: Romero Limón, Jorge

**Roles**: Developer, Manager **Roles**: Developer

**Email**: [adrromflo@alum.us.es](mailto:adrromflo@alum.us.es) **Email**: [jorromlim@alum.us.es](mailto:jorromlim@alum.us.es)

## Student #5:

**UVUS**: alematcap

**Name**: Mateo Capilla, Alejandro

**Roles**: Developer

**Email**: [alematcap@alum.us.es](mailto:alematcap@alum.us.es)

**Date**: Sevilla a 6 de Marzo de 2023

[INTRODUCCIÓN 2](#_bookmark0)

[CONTENIDO](#_bookmark0) 3

[BIBLIOGRAFÍA](#_bookmark1) 4

# Introducción

Este informe recogerá el listado de tareas realizadas por el alumno *Ángel Muñoz Prieto* perteneciente al grupo *Acme L3* durante el desarrollo del proyecto. Se mostrarán, a parte de las tareas nombradas, el tiempo estimado de realización de cada una, así como el presupuesto establecido, a partir del tiempo ya mencionado, el coste del personal y los costes de amortización. También aparecerán los datos reales de tiempo y costes empleados en comparación a los valores estimados.

# Contenido

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TÍTULO DE TAREA** | **COSTE PERSONAL** | **TIEMPO ESTIMADO** | **COSTE ESTIMADO** | **TIEMPO REAL** | **COSTE REAL** |
| **MF - 01**  **Student Role** | 30€/h | 00:30:00 | 15.00€ | 00:20:00 | 10.00€ |
| **MF - 02 Enrolment Entity** | 30€/h | 00:30:00 | 15.00€ | 00:30:00 | 15.00€ |
| **MF - 03**  **Activity and WorkBook Entity** | 30€/h | 00:30:00 | 15.00€ | 00:30:00 | 15.00€ |
| **MF – 04 Student Dashboard** | 30€/h | 00:30:00 | 15.00€ | 00:31:55 | 16.00€ |
| **MF – 05 Test** | 30€/h | 00:20:00 | 10.00€ | 00:00:00 | 00.00€ |

# Bibliografía

No Procede.