**PLANNING REPORT – ALEMATCAP #5**

**Group:** L3-D01

**Repository**: <https://github.com/adrrf/acme-life-long-learning>

***Student #1:***

**UVUS**: manvazmar3

**Name**: Vázquez Martín, Manuel

**Roles**: Developer

**Email**: manvazmar3@alum.us.es

***Student #2:***

**UVUS**: angmunpri

**Name**: Muñoz Prieto, Ángel

**Roles**: Developer, Analyst

**Email**: angmunpri@alum.us.es

***Student #3:***

**UVUS**: adrromflo

**Name**: Romero Flores, Adrián

**Roles**: Developer, Manager

**Email**: adrromflo@alum.us.es

***Student #4:***

**UVUS**: jorromlim

**Name**: Romero Limón, Jorge

**Roles**: Developer

**Email**: jorromlim@alum.us.es

***Student #5:***

**UVUS**: alematcap

**Name**: Mateo Capilla, Alejandro

**Roles**: Developer

**Email**: alematcap@alum.us.es

**Date**: Sevilla a 6 de Marzo de 2023

[Introducción 2](#_Toc127459485)

[Contenido](#_Toc127459486) 3

[Bibliografía](#_Toc127459488) 4

# Introducción

Este informe recogerá el listado de tareas realizadas por el alumno *Alejandro Mateo Capilla* perteneciente al grupo *Acme L3* durante el desarrollo del proyecto. Se mostrarán, a parte de las tareas nombradas, el tiempo estimado de realización de cada una, así como el presupuesto establecido a partir del tiempo ya mencionado, el coste del personal y los costes de amortización. También aparecerán los datos reales de tiempo y costes empleados en comparación a los valores estimados.

# Contenido

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TÍTULO  DE TAREA | COSTE PERSONAL | TIEMPO ESTIMADO | COSTE ESTIMADO | TIEMPO REAL | COSTE REAL |
| MF - 01 Auditor Role | 20€/h | 00:30:00 | 10€ | 00:35:00 | 11,67€ |
| MF – 02 Audit | 20€/h | 00:30:00 | 10€ | 00:35:20 | 11,77€ |
| MF – 03  AuditingRecord | 20€/h | 00:30:00 | 10€ | 00:40:00 | 13,33€ |
| MF – 04  AuditorDashboard | 20€/h | 00:30:00 | 10€ | 00:25:40 | 8,55€ |
| MF – 05  Test | 20€/h | 01:30:00 | 30€ | 01:50:07 | 36,68€ |

# 

# Bibliografía